| Критерий сравнения | Waterfall (Водопад) | Agile/Scrum | Гибридная модель (Waterfall + Scrum) |
| --- | --- | --- | --- |
| Гибкость к изменениям | Низкая. Изменения требований крайне затратны и болезненны после старта этапа. | Высокая. Изменения приветствуются, являются частью процесса. | Умеренная. Зависит от фазы: низкая на этапе планирования, высокая на этапе разработки. |
| Предсказуемость сроков/бюджета | Высокая. Сроки и бюджет фиксированы на основе изначального плана. | Относительная. Бюджет и сроки гибкие, предсказуемость на уровне спринта и бэклога. | Средняя/Высокая. Высокоуровневые сроки/бюджет фиксированы, детали могут меняться. |
| Выявление рисков | Позднее. Риски проявляются на этапах тестирования и внедрения. | Раннее и непрерывное. Риски выявляются в каждом спринте благодаря рабочим инкрементам. | Среднее. Архитектурные риски выявляются рано, функциональные – по ходу работы. |
| Участие заказчика | Формальное, на старте и финише. Требует полного и окончательного ТЗ. | Активное, ежедневное. Product Owner – ключевая роль в команде. | Волнообразное. Активно на стадии сбора требований и в конце итераций. |
| Объем документации | Очень большой. Детальные спецификации до начала работ. | Минимальный, достаточный. Документируется код и ключевые решения. Акцент на рабочем продукте. | Умеренный. Объемная документация на этапе проектирования, легкая – в спринтах. |
| Требования к команде | Строгая дисциплина, специализация. | Самоорганизация, кросс-функциональность, коммуникабельность. | Комбинированные. Нужны как аналитики-плановики, так и гибкая команда разработки. |
| Основной фокус контроля | Следование плану, соответствие документации. | Рабочий продукт и удовлетворенность клиента в конце каждого спринта. | Соблюдение высокоуровневого плана и достижение целей итераций. |

ОБОСНОВАНИЕ

1. Подпроект А: Корпоративный портал для внутренней работы

Рекомендуемая методология: Классический «Водопад» (Waterfall).

Обоснование:

Требования: Четкие, стабильные, формализованные. Идеально для фиксации в ТЗ на старте. Аналоги существуют, что минимизирует неопределенность.

Заказчик: Внутренний, с ограниченным временем на участие (1-2 часа в неделю). Agile требует постоянного вовлечения Product Owner'а, что здесь невозможно. В Waterfall заказчик активно участвует на этапах сбора требований и приемки.

Срок и бюджет: Жесткие и фиксированные. Waterfall изначально заточен под предсказуемость при стабильных требованиях, что позволяет гарантировать запуск к началу квартала без выхода за бюджет.

Риски: Низкие, так как функционал стандартен. Риск «заблудиться в требованиях» или «не успеть» минимален при четком плане.

Команда: Может быть менее кросс-функциональной, что допустимо при последовательной работе по этапам.

Вывод: Для этого подпроекта критические факторы — предсказуемость, фиксированные рамки и минимальное вовлечение заказчика в процесс. Waterfall обеспечит плановый, управляемый и документированный результат к жесткому сроку.

2. Подпроект Б: Мобильное приложение для учеников

Рекомендуемая методология: Гибкая методология (Scrum).

Обоснование:

Требования: Размыты на старте, будут проясняться в процессе. Ключевой фактор — гибкость к изменениям на основе обратной связи пользователей. Scrum создан для таких условий.

Заказчик: Внешний, готов работать ежедневно в одной команде. Это идеальная ситуация для полноценной роли Product Owner, который будет формировать и приоритизировать бэклог, давая обратную связь в конце каждого спринта.

Сроки: Приоритет — быстрый выход на рынок с минимально жизнеспособным продуктом (MVP). Scrum позволяет через 2-4 недели уже иметь рабочий инкремент и начинать тестирование гипотез.

Бюджет: Гибкий, зависит от приоритетов. Финансирование можно привязывать к спринтам, инвестируя в самые ценные функции, определенные в процессе.

Риски: Высокие (неясный конечный вид механик геймификации, реакция пользователей). Scrum выявляет эти риски рано, так как каждые несколько недель есть реальный продукт для проверки.

Команда: Потребуется кросс-функциональная, самоорганизующаяся команда (разработчики, тестировщик, дизайнер), способная самостоятельно создавать законченные кусочки функционала за спринт.

Вывод: Для этого подпроекта критически важны скорость выхода на рынок, адаптивность и тесное сотрудничество с заказчиком. Agile/Scrum — это не просто выбор методологии, а стратегическое решение для создания продукта, который будет действительно востребован пользователями в условиях высокой неопределенности.

Итоговое решение проектного офиса:

Для Подпроекта А (Корпоративный портал): Утвердить классическую каскадную модель (Waterfall). Сформировать детальный план-график, ТЗ и зафиксировать бюджет. Контроль — по этапам и соответствию документации.

Для Подпроекта Б (Мобильное приложение): Утвердить гибкую методологию Scrum. Назначить Product Owner со стороны заказчика, сформировать Scrum-команду, начать с планирования Release и подготовки Product Backlog. Контроль — по результатам спринтов и достижению целей итераций.

Такой дифференцированный подход позволит максимизировать шансы на успех каждого подпроекта, исходя из его уникальных условий и ограничений, что и является признаком зрелого проектного управления.