Теория

МДК.06.01 Внедрение информационных систем

Теория:

- Жизненный цикл ИС. Методология проектирования ИС. Определение потребностей бизнеса. Предпродажа.

ЖЦ ИС – период времени, который начинается с момента принятия решения о необходимости создания ИС и заканчивается в момент ее полного изъятия из эксплуатации.

Методология проектирования информационных систем (ИС) — это совокупность принципов проектирования (моделирования), выраженная в определённой концепции. Она описывает процесс создания и сопровождения систем в виде жизненного цикла ИС, представляя его как последовательность стадий и выполняемых на них процессов.

Определение потребностей бизнеса: идея становится более оформленной. Появляется аналитика, корректные требования к продукту, потенциальная выгода.

Предпродажа: заказчик ищет аутсорсинговую команду и предлагает ей реализовать идею. Аутсорс – компания прикидывает сколько на этом можно заработать.

- Инициация. Проектирование. Имплементация. Тестирование.

Инициация: с этого момента начинаются этапы ЖЦ ПО, в которых принимают участие непосредственно разрабы (выполняется ТЗ, обсуждается если что-то не устраивает).

Проектирование: техлид и др. ответственные лица выбирают методологию разработки, разрабатывают ТЗ.

Имплементация: непосредственная разработка.

Тестирование: сравнения того, что получилось с тем, что задумывалось.

- Внедрение. Сопровождение. Модели разработки программного обеспечения.

Внедрение: продукт выпускают на рынок.

Сопровождение: нужно отлавливать баги информационного продукта, закрывать дыры в безопасности.

Каскадная (Waterfall):

Предполагает последовательное выполнение этапов. Каждый следующий этап начинается только после полного завершения предыдущего.

Итеративная (Agile):

Основана на повторяющихся циклах разработки. Каждый цикл включает этапы проектирования, создания, тестирования и оценки. Затем полученные результаты анализируются и используются для улучшения системы в следующем цикле.

Спиральная (Spiral):

Использует циклический подход. Процесс разработки проходит через несколько итераций, каждая из которых завершается оценкой рисков и принятием решения о дальнейшей работе. Каждая итерация включает анализ требований, проектирование, разработку, тестирование и оценку рисков.

- Процессы жизненного цикла ИС по ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010.

Основные. Это процессы, непосредственно относящиеся к жизненному циклу информационной системы. Можно считать, что это производственные процессы организации.

Вспомогательные. Это процессы, предназначенные для поддержки основных процессов. Сами по себе эти процессы организации не нужны — только в связи с основными процессами, которые они обслуживают. Несколько процессов из этой группы связано с управлением качеством.

Организационные. Это общекорпоративные процессы, такие как «Обучение» или «Управление». Эти процессы существуют в организации независимо от того, как организовано производство и как устроены вспомогательные процессы.

- Типы информационных систем.

- Системы обрабатывающие транзакции: рутинные операции, обработка заказов, ведение бух. учета.

- Системы управления БД: хранение, управление и доступ к данным.

- Системы поддержки принятия решений: помогают руководству принимать решения.

- Экспертные системы: консультация и помощь в решении задач.

- Классификация по функциональному назначению.

- Производственные системы: планирование и контроль качества.

- Логические системы: управление складами, доставка, оптимизация маршрутов.

- Маркетинговые: анализ рынка, управление взаимоотношений с клиентами.

- Финансовые системы: управление финансами, бух. учет.

- Классификация по отраслевому признаку.

- Банковские.

- Медицинские.

- Образовательные.

- Промышленные.

- Классификация по уровням управления.

- Стратегические: принятие долгосрочных решений.

- Тактические: планирование и организация.

- Оперативный: контроль и управление повседневными операциями.

- Классификация по архитектуре.

- Клиент-серверная: данные на сервере.

- Облачная: использование вычислительных ресурсов и данных.

- Peer-to-peer: компы в сети равноправны, обмениваются данными напрямую.

- Классификация по способу построения.

- Программно-ориентированный: традиционные языки программирования, глубокие знания программирования.

- Объектно-ориентированный: объекты, имеющее определенные свойства и методы, обеспечивающие модульность.

- Визуальные: графические инструменты для создания программ.

- Методология RUP.

Rational Unified Process – это широко используемая методология разработки ПО, которая помогает организациям эффективно создавать высококачественные системы.

RUP – это интерактивный и инкрементный процесс разработки по, который обеспечивает систематический подход к созданию программного продукта.

Основные принципы: фокусируется на итеративном развитии, управлении требованиями, управление рисками для обеспечения высокого качества.

- Этапы плана внедрения.

План внедрения – это важный документ, который помогает организовать и контролировать процесс внедрения нового продукта или процесса.

- Планирование (цели и задачи, команда, план).

- Подготовка (участники и ресурсы, инструменты и материалы).

- Реализация (внедрение).

- Оценка (проблемы и риски, обратная связь).

- Принятие решения.

- Пилотный проект.

Пилотный проект – это ограниченный по масштабу и времени экспериментальный проект, который проводится с целью проверки гипотез или решений перед их полноценной реализацией.

- Управление рисками.

Управление рисками – это процесс выявления, оценки и смягчения потенциальных препятствий, которые могут повлиять на достижение необходимых результатов. Риски – это потенциальные проблемы, которые могут поставить под угрозу успех проекта.

- Идентификация рисков.

- Оценка рисков.

- Составление плана управления рисками.

- Реагирование на риски согласно плану.

- Мониторинг рисков.

- Описание возникших рисков.

- Этапы и график реализации.

Процесс реализации (разработки программного обеспечения) включает несколько этапов, которые описываются жизненным циклом разработки программного обеспечения.

- Планирование.

- Анализ требований.

- Проектирование.

- Разработка.

- Тестирование.

- Развёртывание.

- Поддержка и обслуживание.

МДК.06.02 Инженерно-техническая поддержка сопровождения информационных систем

Теория:

- Задачи сопровождения информационной системы.

Задачи сопровождения информационной системы — это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойной работы, поддержку, обновление и развитие системы после её внедрения. Цель — поддерживать работоспособность системы на высоком уровне, своевременно устранять ошибки, адаптировать систему под новые требования и обеспечивать безопасность данных.

- Ролевые функции процесса сопровождения.

Ролевые функции процесса сопровождения информационных систем (ИС) — это обязанности, которые выполняют специалисты, ответственные за выполнение задач сопровождения. Эти функции могут быть описаны в стандартах, методиках или в организациях, занимающихся сопровождением ИС.

Кто и чем занимается в команде поддержки:

- Администратор системы: Отвечает за "железо", ОС, сеть, общую работоспособность.

- Администратор баз данных (DBA): Управляет БД: резервное копирование, оптимизация, восстановление.

- Разработчик/Программист: Исправляет ошибки в коде и дорабатывает функционал.

- Специалист технической поддержки (Help Desk): Первая линия: принимает заявки, решает типовые проблемы, консультирует.

- Руководитель службы поддержки: Управляет процессом, распределяет задачи, контролирует сроки и качество.

- Тестировщик: Проверяет исправления и обновления перед выпуском в "боевую" среду.

- Организация процесса сопровождения.

Некоторые этапы процесса сопровождения ПО:

- Планирование. Сопроводитель создаёт планы и устанавливает процедуры, выполняемые при реализации процесса сопровождения.

- Анализ проблем и изменений. Фиксируются и отслеживаются запросы на модификацию, оценивается влияние предполагаемых коррективов.

- Внесение изменений. В программу вносятся изменения, чтобы исправить обнаруженные в процессе использования дефекты и недоработки, а также для добавления новой функциональности.

- Проверка и приёмка. Проводится контроль, чтобы проверить корректность выходных результатов конкретной работы по сопровождению.

- Перенос. При необходимости программа переносится в новую среду.

- Снятие с эксплуатации. Процесс завершается окончательным снятием программного продукта с эксплуатации.

- Сценарий сопровождения.

1. Подготовительный этап (анализ текущей ситуации)

2. Основной этап сопровождения (техническая поддержка, развитие системы)

3. Документация и отчетность (ведение документации)

4. Взаимодействие с пользователями (поддержка пользователей, коммуникация)

5. Завершающий этап (оценка результатов, планирование дальнейших действий)

- Договор на сопровождение.

Юридический документ, который определяет отношения между заказчиком (владельцем системы) и исполнителем (компанией поддержки). В нем фиксируется:

- Перечень услуг: Что именно входит в поддержку (например, консультации, исправление ошибок, обновления).

- Время реакции и решения: SLA (Service Level Agreement) — гарантии по срокам (например, "реагируем на критический сбой в течение 1 часа").

- Стоимость и порядок оплаты: Абонентская плата или оплата по факту работ.

- Права и обязанности сторон: Какие условия должен обеспечить заказчик (доступ, рабочее место), а какие — исполнитель.

- Ответственность: Что происходит при нарушении условий.

- Анализ исходных программ и компонентов программного средства.

Изучение кода и архитектуры для понимания логики работы, выявления зависимостей, "узких мест" и потенциальных уязвимостей. Необходим для оценки сложности изменений и проведения реинжиниринга.

- Программная инженерия и оценка качества.

Применение систематических, измеримых подходов к разработке и сопровождению ПО. Оценка качества по стандартам: функциональность, надёжность, удобство использования, производительность, безопасность.

- Реинжиниринг.

Это фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование деловых процессов для достижения резких, скачкообразных улучшений современных показателей деятельности компании, таких как стоимость, качество, сервис.

- Цели и регламенты резервного копирования.

Цели:

- Восстановление после сбоя: Основная цель — быстро вернуть систему в работу при аварии.

- Сохранение данных: Защита от случайного или злоумышленного удаления информации.

- Соблюдение требований: Выполнение законов и внутренних правил компании о хранении данных.

Регламенты (правила): Определяют что копировать, как часто, на что (тип носителя), где хранить (вне офиса), как долго хранить и кто отвечает за процесс.

- Сохранение и откат рабочих версий системы.

Сохранение: Перед любым обновлением или изменением создается бекап (резервная копия) всей системы или ее ключевых компонентов (код, конфигурации).

Откат: Если после обновления возникли критичные проблемы, система возвращается к предыдущей, стабильной версии из бекапа. Это позволяет быстро восстановить работу, пока проблемы нового обновления решаются.

- Сохранение и восстановление баз данных.

Сохранение (Бэкап БД): Регулярное создание копий данных.

Восстановление: Процесс возврата БД в рабочее состояние из резервной копии. Проверяется в два этапа:

- Тестовое восстановление: Регулярно (например, раз в месяц) восстанавливают копию на тестовый сервер, чтобы убедиться, что бекапы работают.

- Реальное восстановление: Применяется при аварии на рабочей системе.

- Организация процесса обновления в информационной системе.

План внедрения новых версий ПО, патчей или конфигураций:

- Тестирование: Обновление устанавливается на тестовый стенд, максимально похожий на боевой.

- Проверка: Тестировщики и ключевые пользователи проверяют, что все работает.

- Планирование: Назначается дата и время обновления (часто в нерабочее время), уведомляются пользователи.

- Резервное копирование: Обязательно создается бекап текущей рабочей системы.

- Внедрение: Установка обновления на боевую систему.

- Контроль: Мониторинг работы системы после обновления.

- Откат (если нужно): При неудаче — возврат к предыдущей версии.

- Регламенты обновления.

Документ, определяющий: частоту выхода патчей (ежемесячно/квартально), процедуру тестирования, ответственных, "окна" для установки, порядок информирования пользователей, критерии успешности и отката.

- Обеспечение безопасности функционирования информационной системы.

Комплекс мер для защиты от угроз:

- Технические: Антивирусы, межсетевые экраны (Firewall), системы обнаружения вторжений (IDS/IPS), шифрование данных.

- Административные: Регламенты, инструкции, политика безопасности.

- Программные: Своевременная установка обновлений безопасности (патчей) для ОС и приложений.

- Контроль: Аудит и мониторинг событий безопасности, анализ логов.

- Организация доступа пользователей к информационной системе.

Принцип "Минимальных привилегий" — пользователь получает ровно тот доступ, который нужен для работы, и не более.

- Аутентификация: Проверка личности (логин/пароль, ключ, отпечаток).

- Авторизация: Определение прав доступа к конкретным функциям или данным (роли: "бухгалтер", "менеджер", "администратор").

- Учет (Audit): Фиксация действий пользователей (кто, когда и что делал).

- Управление учетными записями: Своевременная выдача, изменение и блокировка прав при смене должности или увольнении.

Практика

Билет 1:

Program.cs

// Настройка Serilog

using Serilog;

Log.Logger = new LoggerConfiguration()

.MinimumLevel.Debug() // Минимальный уровень логгирования

.WriteTo.Console()    // Вывод в консоль

.WriteTo.File("log.txt", rollingInterval: RollingInterval.Day) // Запись в файл

.CreateLogger();

try

{

Log.Information("Запуск приложения...");

// Примеры различных уровней логгирования

Log.Debug("Это сообщение уровня Debug");

Log.Information("Это сообщение уровня Information");

Log.Warning("Это сообщение уровня Warning");

Log.Error("Это сообщение уровня Error");

// Имитация ошибки

throw new Exception("Тестовая ошибка для журналирования");

}

catch (Exception ex)

{

// Логирование исключения

Log.Error(ex, "Произошла ошибка в приложении");

}

finally

{

// Закрытие логгера (важно для записи в файл)

Log.CloseAndFlush();

}

Console.WriteLine("Проверьте файл log.txt в папке с приложением");

Console.ReadKey();

Билет 2:

Index.html:

<!DOCTYPE html>

<html lang="ru">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width-device-width, initial-scale-1.0">

<title>Калькулятор чаевых</title>

<!-- Подключаем файл стилей -->

<link rel="stylesheet" href="style.css">

</head>

<body>

<div class="container">

<h1>Калькулятор чаевых</h1>

<div class="input-group">

<label for="billAmount">Сумма счета ($):</label>

<input type="number" id="billAmount" placeholder="Введите сумму">

</div>

<div class="input-group">

<label for="tipPercentage">Процент чаевых (%):</label>

<input type="number" id="tipPercentage" placeholder="Например, 15" value="15">

</div>

<button id="calculateBtn">Рассчитать</button>

<div class="result" id="result">

<!-- Сюда будет выводиться результат -->

</div>

</div>

<!-- Подключаем файл со скриптом -->

<script src="script. js"></script>

</body>

</html>

Style.css:

body {

font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;

background-color: beige;

display: flex;

justify-content: center;

align-items: center;

min-height: 100vh;

margin: 0;

}

.container {

background-color: white;

padding: 30px;

border-radius: 10px;

box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1);

width: 300px;

text-align: center;

}

h1 {

color:#333;

margin-bottom: 20px;

}

.input-group {

margin-bottom: 15px;

text-align: left;

}

label {

display: block;

margin-bottom: 5px;

color:#555;

font-weight: bold;

}

input[type="number"] {

width: 100%;

padding: 10px;

border: 1px solid #ddd;

border-radius: 5px;

box-sizing: border-box;

font-size: 16px;

}

button {

background-color: blue;

color: white;

border: none;

padding: 12px 20px;

border-radius: 5px;

cursor: pointer;

font-size: 16px;

width: 100%;

transition: background-color 0.3s;

}

button:hover {

background-color: #0056b3;

}

.result {

margin-top: 20px;

padding: 15px;

background-color: #e9f7ef;

border: 1px solid #c3e6cb;

border-radius: 5px;

display: none;

}

.result h3 {

margin-top: 0;

color: #155724;

}

Билет 3:

## Таблица для ведения отчета  ЭТО ПРИМЕР

<div align="center">

| ID     | Краткое описание(Title)  | Шаги воспроизведения | Ожидаемый результат | Фактический результат | Серьезность (High/Medium/Low) | Скриншот |

| -------|------------------------- | ---------------------| ------------------- | --------------------- | ----------------------------- | -------- |

| **B1**  | Добавление задачи      | 1. Написать корректное название задачи <br/> 2. Добавить описание (опционально) <br/> 3. Нажать кнопку "Добавить задачу"| Успешно добавленная задача  | Успешно добавленная задача | High    |  [alt text](/my-testing-guliev/screenshots/AddTask.png)  |

| **B2** | Некорректное добавление задачи | 1. Пустое названиие <br/> 2.  Нажать кнопку "Добавить задачу" | Недобавленная задача, просьба заполнить необходимые поля | Недобавленная задача, просьба заполнить необходимые поля | High | [alt text](/my-testing-guliev/screenshots/UncorrectAddTask.png)

Билет 4:

Calculations.py:

"""

Модуль с функциями для математических вычислений.

Содержит преднамеренные ошибки для отладки.

"""

def calculate_average(numbers):

"""

Вычисляет среднее арифметическое списка чисел.

Args:

numbers (list): Список чисел

Returns:

float: Среднее значение

"""

total = 0

for num in numbers:

total += num

average = total / len(numbers)  # ОШИБКА 1: Не обрабатывает пустой список

return average

def find_max(numbers):

"""

Находит максимальное значение в списке.

Args:

numbers (list): Список чисел

Returns:

int/float: Максимальное значение

"""

max_num = numbers[0]  # ОШИБКА 2: Падение при пустом списке

for i in range(len(numbers)):

if numbers[i] > max_num:

max_num = numbers[i]

return max_num

def process_data(data):

"""

Обрабатывает данные по формуле: item * 2 + 10

Args:

data (list): Входные данные

Returns:

list: Обработанные данные

"""

result = []

for item in data:

processed = item * 2 + 10

result = processed  # ОШИБКА 3: Не добавляет в список правильно

return result

def safe_division(a, b):

"""

Выполняет безопасное деление двух чисел.

Args:

a (float): Делимое

b (float): Делитель

Returns:

float: Результат деления

"""

if b == 0:

return  # ОШИБКА 4: Возвращает None вместо обработки ошибки

return a / b

def complex_operation(values):

"""

Сложная операция: сумма элементов, деленная на количество,

затем каждый элемент умножается на результат.

Args:

values (list): Список значений

Returns:

list: Результаты вычислений

"""

sum = 0

for i in values:

sum =+ i  # ОШИБКА 5: Неправильный оператор

avg = sum / len(values)

result = []

for j in range(len(values) + 1):  # ОШИБКА 6: Выход за границы списка

result.append(values[j] * avg)

return result

test_file.py:

from calculations import calculate_average, find_max, process_data, safe_division

import pytest

def test_calculate_average():

assert calculate_average([1, 2, 3]) == 2.0

with pytest.raises(ZeroDivisionError):

calculate_average([])  # ОШИБКА 1

def test_find_max():

assert find_max([1, 5, 3]) == 5

with pytest.raises(IndexError):

find_max([])  # ОШИБКА 2

def test_process_data():

# Функция возвращает не список, а число

result = process_data([1, 2, 3])

assert result == 16  # ОШИБКА 3

def test_safe_division():

assert safe_division(10, 2) == 5.0

assert safe_division(10, 0) is None  # ОШИБКА 4

# Запуск: python -m pytest test_file.py

Билет 5:

check_setup.py

print("=== ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ===")

print("1. Провеpka Python...")

import sys print(f" Bepcия Python: {sys.version}")

print("2. Проверка установленных пакетов...")

try:

import selenium

print("Selenium установлен")

except ImportError:

print(" X Selenium HE установлен")

print("з. Проверка Chrome...")

import os

chrome_paths = [

"C:/Program Files/Google/Chrome/Application/chrome.exe",

"C:/Program Files (x86)/Google/Chrome/Application/chrome.exe",

]

chrome_found = any (os.path.exists(path) for path in chrome_paths)

if chrome_found:

print(" Chrome установлен")

else:

print("X Chrome Не установлен")

print("\n=== РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ ===")

if chrome_found:

print("√ Система готова к работе!")

else:

print("Х Установите Chrome браузер")

input("\Нажмите Enter для выхода...")

Билет 6:

## Таблица для ведения отчета  ЭТО ПРИМЕР

<div align="center">

| ID     | Краткое описание(Title)  | Шаги воспроизведения | Ожидаемый результат | Фактический результат | Серьезность (High/Medium/Low) | Скриншот |

| -------|------------------------- | ---------------------| ------------------- | --------------------- | ----------------------------- | -------- |

| **B1**  | Добавление задачи      | 1. Написать корректное название задачи <br/> 2. Добавить описание (опционально) <br/> 3. Нажать кнопку "Добавить задачу"| Успешно добавленная задача  | Успешно добавленная задача | High    |  [alt text](/my-testing-guliev/screenshots/AddTask.png)  |

| **B2** | Некорректное добавление задачи | 1. Пустое названиие <br/> 2.  Нажать кнопку "Добавить задачу" | Недобавленная задача, просьба заполнить необходимые поля | Недобавленная задача, просьба заполнить необходимые поля | High | [alt text](/my-testing-guliev/screenshots/UncorrectAddTask.png)

Билет 7:

Calculator.py:

import pytest

def add(a,b):

return a+b

def subtract(a,b):

return a-b

def multiply(a,b):

return a*b

def divide(a,b):

if b == 0:

raise ValueError("На ноль делить нельзя")

return a/b

test_calculator.py:

from calculator import *

import pytest

import uuid

@pytest.mark.parametrize("a,b,expected", [

(2,3,5),

(0,0,0),

(-1,1,0),

(10,-5,5),

])

def test_add_with_params(a,b,expected):

assert add(a,b) == expected

def test_subtract():

"""Тестируем функцию вычитания"""

print("Запуск теста вычитания")

result = subtract(5,3)

assert result == 2, "Вычитание 5-3 должно быть 2"

def test_multiply():

"""Тестируем функцию умножения"""

print("Запуск теста умножения")

result = multiply(3,4)

assert result == 12, "Умножение 3*4 должно быть 12"

def test_divide():

"""Тестируем функцию деления"""

print("Запуск теста деления")

result = divide(10,2)

assert result == 5, "Деление 10/2 должно быть 5"

def test_divide_by_zero():

"""Тестируем обработку ошибки деления на ноль"""

print("Запуск теста деления на ноль")

#Проверяем что при делении на ноль возникает ошибка

with pytest.raises(ValueError, match="На ноль делить нельзя"):

divide(10,0)

#Фикстура

@pytest.fixture

def unique_id():

id = uuid.uuid4()

print(f"\nСгенерирован ID: {id}")

return id

# Тест с фикстурой

def test_with_fixture(unique_id):

print(f"Используется ID: {unique_id}")

assert isinstance(unique_id, uuid.UUID)

Билет 8:

1. Только быстрые

pytest -m quick test_shop.py -v

2. Кроме медленных

pytest -m "not slow" test_shop.py -v

3. Только с авторизацией

pytest -m auth test_shop.py -v

4. Только критические

pytest -m critical test_shop.py -v

Билет 9:

Test.py:

import pytest

from password_checker import validate_password

@pytest.mark.parametrize("password,expected,test_name", [

("ValidPass123", True, "Валидный"),

("short1A", False, "Короткий"),

("NoDigitsHere", False, "Без цифр"),

("nouppercase123", False, "Без заглавных"),

("NOLOWERCASE123", False, "Без строчных"),

("", False, "Пустая строка"),

("A1b!@#$%", True, "Со спецсимволами"),

#Таким же способом дописать тесты пограничных значиний

])

def test_validate_password(password, expected, test_name):

result = validate_password(password)

assert result == expected, f"Тест '{test_name}' не пройден: password={password}"

Билет 10:

Calculator.py:

def add(a, b):

return a + b

def subtract(a, b):

return a - b

def multiply(a, b):

return a * b

def divide(a, b):

if b == 0:

raise ValueError("Cannot divide by zero")

return a / b

confest.py:

import pytest

def pytest_addoption(parser):

parser.addoption("--runslow", action="store_true", default=False,

help="run slow tests")

def pytest_collection_modifyitems(config, items):

if not config.getoption("--runslow"):

skip_slow = pytest.mark.skip(reason="need --runslow option to run")

for item in items:

if "slow" in item.keywords:

item.add_marker(skip_slow)

test_advanced.py:

import pytest

def test_multiply():

assert 3 * 4 == 12

def test_divide():

assert 15 / 3 == 5

@pytest.mark.slow

def test_complex_calculation():

# Имитация долгого теста

import time

time.sleep(0.5)

assert 100 * 100 == 10000

test_basic:

def test_add():

assert 2 + 3 == 5

def test_subtract():

assert 10 - 4 == 6

pyproject.toml:

[tool.pytest.ini_options]

addopts = "-v --tb=short"

testpaths = ["tests"]

python_files = "test_*.py"

python_classes = "Test*"

python_functions = "test_*"

norecursedirs = [".*", "_*", "build", "dist"]

markers = [

"slow: marks tests as slow"

]

filterwarnings = [

"ignore::DeprecationWarning"

]

minversion = "7.0"

pytest.ini:

[pytest]

addopts = -v --tb=short

testpaths = tests

python_files = test_*.py

python_classes = Test*

python_functions = test_*

norecursedirs = .* _* build dist

markers =

slow: marks tests as slow (deselect with '-m "not slow"')

filterwarnings =

ignore::DeprecationWarning

minversion = 7.0

команды для запуска.txt:

# Все тесты из папки tests

pytest

# Только быстрые тесты (исключая slow)

pytest -m "not slow"

# С генерацией отчёта JUnit XML

pytest --junitxml=reports/test-results.xml

# С пользовательской командой (запуск медленных)

pytest --runslow

# Проверка игнорирования предупреждений

pytest -W error::DeprecationWarning  # Должно игнорироваться

Билет 11:

Register_page.py:

class RegisterPage:

def __init__(self, driver):

self.driver = driver

def open(self, url):

self.driver.get(url)

def enter_name(self, name):

self.driver.find_element("id", "name").send_keys(name)

def enter_email(self, email):

self.driver.find_element("id", "email").send_keys(email)

def enter_password(self, password):

self.driver.find_element("id", "password").send_keys(password)

def submit(self):

self.driver.find_element("tag name", "button").click()

def get_success_message(self):

return self.driver.find_element("class name", "alert").text

test_register.py:

from register_page import RegisterPage

from selenium import webdriver

driver = webdriver.Chrome()

page = RegisterPage(driver)

page.open("https://demo-site.com/register")

page.enter_name("Иван")

page.enter_email("ivan@mail.ru")

page.enter_password("qwerty123")

page.submit()

assert page.get_success_message() == "Регистрация завершена!"

driver.quit()

Билет 12:

Index.html:

<!DOCTYPE html>

<html lang="ru">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Конвертер единиц</title>

<link rel="stylesheet" href="style.css">

</head>

<body>

<div class="container">

<h1>Конвертер единиц длины</h1>

<div class="input-group">

<label for="value">Введите значение:</label>

<input type="text" id="value" placeholder="Например: 100">

</div>

<div class="select-group">

<div>

<label for="from">Из:</label>

<select id="from">

<option value="km">Километры (км)</option>

<option value="m" selected>Метры (м)</option>

<option value="cm">Сантиметры (см)</option>

<option value="mm">Миллиметры (мм)</option>

</select>

</div>

<div>

<label for="to">В:</label>

<select id="to">

<option value="km">Километры (км)</option>

<option value="m">Метры (м)</option>

<option value="cm" selected>Сантиметры (см)</option>

<option value="mm">Миллиметры (мм)</option>

</select>

</div>

</div>

<button id="convert">Конвертировать</button>

<div id="result" class="result"></div>

</div>

<script src="script.js"></script>

</body>

</html>

Script.js:

// Коэффициенты перевода в метры (базовая единица)

const conversionRates = {

km: 1000,    // 1 км = 1000 м

m: 1,        // 1 м = 1 м

cm: 0.01,    // 1 см = 0.01 м

mm: 0.001    // 1 мм = 0.001 м

};

document.getElementById('convert').addEventListener('click', function() {

const valueInput = document.getElementById('value').value.trim();

const fromUnit = document.getElementById('from').value;

const toUnit = document.getElementById('to').value;

const resultDiv = document.getElementById('result');

try {

// Проверка на пустой ввод

if (!valueInput) {

throw new Error('Введите значение');

}

// Проверка на корректное число

const value = parseFloat(valueInput);

if (isNaN(value)) {

throw new Error('Введите корректное число');

}

// Проверка на отрицательные значения (если нужно запретить)

if (value < 0) {

throw new Error('Число должно быть положительным');

}

// Конвертация: значение → метры → целевая единица

const valueInMeters = value * conversionRates[fromUnit];

const convertedValue = valueInMeters / conversionRates[toUnit];

// Форматирование результата

const fromText = document.getElementById('from').selectedOptions[0].text;

const toText = document.getElementById('to').selectedOptions[0].text;

resultDiv.innerHTML = `

<strong>${value} ${fromText.split(' ')[0]}</strong> =

<strong style="color: #667eea;">${convertedValue.toFixed(6)} ${toText.split(' ')[0]}</strong>

`;

} catch (error) {

resultDiv.innerHTML = `<span style="color: #e53e3e;">Ошибка: ${error.message}</span>`;

}

});

// Разрешаем ввод только чисел и точки

document.getElementById('value').addEventListener('input', function(e) {

this.value = this.value.replace(/[^\d.]/g, '');

// Запрещаем больше одной точки

if ((this.value.match(/\./g) || []).length > 1) {

this.value = this.value.slice(0, -1);

}

});

Style.css:

* {

margin: 0;

padding: 0;

box-sizing: border-box;

}

body {

background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);

min-height: 100vh;

display: flex;

justify-content: center;

align-items: center;

font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;

}

.container {

background: white;

padding: 30px;

border-radius: 15px;

box-shadow: 0 10px 30px rgba(0, 0, 0, 0.2);

width: 90%;

max-width: 500px;

}

h1 {

text-align: center;

color: #333;

margin-bottom: 25px;

font-size: 24px;

}

.input-group {

margin-bottom: 20px;

}

label {

display: block;

margin-bottom: 8px;

color: #555;

font-weight: 500;

}

input, select {

width: 100%;

padding: 12px 15px;

border: 2px solid #ddd;

border-radius: 8px;

font-size: 16px;

transition: border-color 0.3s;

}

input:focus, select:focus {

border-color: #667eea;

outline: none;

}

.select-group {

display: grid;

grid-template-columns: 1fr 1fr;

gap: 20px;

margin-bottom: 25px;

}

button {

width: 100%;

padding: 14px;

background: #667eea;

color: white;

border: none;

border-radius: 8px;

font-size: 18px;

font-weight: bold;

cursor: pointer;

transition: background 0.3s, transform 0.2s;

}

button:hover {

background: #5a67d8;

transform: translateY(-2px);

}

button:active {

transform: translateY(0);

}

.result {

margin-top: 25px;

padding: 15px;

background: #f7fafc;

border-radius: 8px;

font-weight: bold;

font-size: 18px;

text-align: center;

color: #2d3748;

border: 2px dashed #cbd5e0;

min-height: 50px;

display: flex;

align-items: center;

justify-content: center;

}

Билет 13:

Index.html:

<!DOCTYPE html>

<html lang="ru">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Список дел</title>

<link rel="stylesheet" href="style.css">

</head>

<body>

<div class="container">

<h1>Мой список дел</h1>

<div class="input-section">

<input type="text" id="taskInput" placeholder="Введите новую задачу...">

<button id="addBtn">Добавить</button>

</div>

<ul id="taskList"></ul>

<div class="stats">

<p>Всего задач: <span id="totalCount">0</span></p>

<p>Выполнено: <span id="completedCount">0</span></p>

</div>

</div>

<script src="script.js"></script>

</body>

</html>

Script.js:

let tasks = [];

let taskId = 1;

const taskInput = document.getElementById('taskInput');

const addBtn = document.getElementById('addBtn');

const taskList = document.getElementById('taskList');

const totalCount = document.getElementById('totalCount');

const completedCount = document.getElementById('completedCount');

// Функция рендеринга задач

function renderTasks() {

taskList.innerHTML = '';

tasks.forEach(task => {

const li = document.createElement('li');

li.className = 'task-item';

li.innerHTML = `

<input type="checkbox" class="task-checkbox" ${task.isCompleted ? 'checked' : ''} data-id="${task.id}">

<span class="task-text ${task.isCompleted ? 'task-completed' : ''}">${task.text}</span>

<button class="delete-btn" data-id="${task.id}">×</button>

`;

taskList.appendChild(li);

});

// Обновление статистики

const total = tasks.length;

const completed = tasks.filter(task => task.isCompleted).length;

totalCount.textContent = total;

completedCount.textContent = completed;

}

// Добавление задачи

addBtn.addEventListener('click', () => {

const text = taskInput.value.trim();

if (text === '') {

alert('Введите текст задачи');

return;

}

tasks.push({

id: taskId++,

text: text,

isCompleted: false

});

taskInput.value = '';

renderTasks();

});

// Ввод по Enter

taskInput.addEventListener('keypress', (e) => {

if (e.key === 'Enter') {

addBtn.click();

}

});

// Делегирование событий для чекбоксов и кнопок удаления

taskList.addEventListener('click', (e) => {

const id = parseInt(e.target.dataset.id);

if (e.target.classList.contains('task-checkbox')) {

// Изменение статуса задачи

const task = tasks.find(t => t.id === id);

if (task) {

task.isCompleted = e.target.checked;

renderTasks();

}

}

if (e.target.classList.contains('delete-btn')) {

// Удаление задачи

tasks = tasks.filter(t => t.id !== id);

renderTasks();

}

});

// Инициализация

renderTasks();

style.css:

* {

margin: 0;

padding: 0;

box-sizing: border-box;

}

body {

background: linear-gradient(135deg, #f5f7fa 0%, #c3cfe2 100%);

min-height: 100vh;

display: flex;

justify-content: center;

align-items: center;

font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;

}

.container {

background: white;

padding: 30px;

border-radius: 15px;

box-shadow: 0 10px 30px rgba(0, 0, 0, 0.1);

width: 90%;

max-width: 500px;

}

h1 {

text-align: center;

color: #333;

margin-bottom: 25px;

}

.input-section {

display: flex;

gap: 10px;

margin-bottom: 25px;

}

#taskInput {

flex: 1;

padding: 12px 15px;

border: 2px solid #ddd;

border-radius: 8px;

font-size: 16px;

}

#taskInput:focus {

border-color: #4CAF50;

outline: none;

}

#addBtn {

padding: 12px 25px;

background: #4CAF50;

color: white;

border: none;

border-radius: 8px;

font-size: 16px;

cursor: pointer;

transition: background 0.3s;

}

#addBtn:hover {

background: #45a049;

}

#taskList {

list-style: none;

margin-bottom: 25px;

}

.task-item {

display: flex;

align-items: center;

padding: 12px 15px;

border: 1px solid #eee;

border-radius: 8px;

margin-bottom: 10px;

background: #f9f9f9;

transition: all 0.3s;

}

.task-item:hover {

background: #f0f0f0;

}

.task-checkbox {

margin-right: 15px;

width: 20px;

height: 20px;

cursor: pointer;

}

.task-text {

flex: 1;

font-size: 16px;

}

.task-completed {

text-decoration: line-through;

color: #888;

}

.delete-btn {

background: #ff4444;

color: white;

border: none;

border-radius: 5px;

width: 30px;

height: 30px;

cursor: pointer;

font-size: 14px;

display: flex;

align-items: center;

justify-content: center;

transition: background 0.3s;

}

.delete-btn:hover {

background: #cc0000;

}

.stats {

display: flex;

justify-content: space-between;

padding-top: 20px;

border-top: 1px solid #eee;

font-size: 16px;

color: #555;

}

.stats p {

font-weight: bold;

}

Билет 14:

Index.html:

<!DOCTYPE html>

<html lang="ru">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Калькулятор ИМТ</title>

<link rel="stylesheet" href="style.css">

</head>

<body>

<div class="container">

<h1>Калькулятор индекса массы тела (ИМТ)</h1>

<div class="input-group">

<label for="height">Ваш рост (см):</label>

<input type="number" id="height" placeholder="Например: 175" min="50" max="250">

</div>

<div class="input-group">

<label for="weight">Ваш вес (кг):</label>

<input type="number" id="weight" placeholder="Например: 70" min="20" max="300">

</div>

<button id="calculateBtn">Рассчитать ИМТ</button>

<div id="resultBox" class="result-box">

<p>Введите данные для расчета</p>

</div>

</div>

<script src="script.js"></script>

</body>

</html>

Script.js:

// Находим элементы DOM

const heightInput = document.getElementById('height');

const weightInput = document.getElementById('weight');

const calculateBtn = document.getElementById('calculateBtn');

const resultBox = document.getElementById('resultBox');

// Функция расчета ИМТ

function calculateBMI() {

// Получаем значения из полей ввода

const heightCm = parseFloat(heightInput.value);

const weightKg = parseFloat(weightInput.value);

// Проверка на корректность данных

if (!heightCm || !weightKg || heightCm <= 0 || weightKg <= 0) {

resultBox.innerHTML = '<p style="color: #e53e3e;">Пожалуйста, введите корректные значения роста и веса</p>';

return;

}

// Конвертируем рост в метры

const heightM = heightCm / 100;

// Формула ИМТ: вес (кг) / (рост (м) * рост (м))

const bmi = weightKg / (heightM * heightM);

// Округляем до 1 знака после запятой

const roundedBMI = bmi.toFixed(1);

// Отображаем результат

resultBox.innerHTML = `

<div>

<p style="font-size: 16px; color: #718096; margin-bottom: 5px;">Ваш индекс массы тела:</p>

<p style="font-size: 32px; font-weight: bold; margin: 10px 0;">${roundedBMI}</p>

</div>

`;

}

// Обработчик клика на кнопку

calculateBtn.addEventListener('click', calculateBMI);

// Обработчик нажатия Enter в полях ввода

heightInput.addEventListener('keypress', (e) => {

if (e.key === 'Enter') calculateBMI();

});

weightInput.addEventListener('keypress', (e) => {

if (e.key === 'Enter') calculateBMI();

});

// Инициализация при загрузке

resultBox.innerHTML = '<p>Введите данные для расчета</p>';

style.css:

* {

margin: 0;

padding: 0;

box-sizing: border-box;

}

body {

font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;

background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);

min-height: 100vh;

display: flex;

justify-content: center;

align-items: center;

color: #333;

}

.container {

background: white;

width: 90%;

max-width: 450px;

padding: 30px;

border-radius: 15px;

box-shadow: 0 10px 30px rgba(0, 0, 0, 0.2);

}

h1 {

text-align: center;

margin-bottom: 25px;

color: #2d3748;

font-size: 24px;

}

.input-group {

margin-bottom: 20px;

}

label {

display: block;

margin-bottom: 8px;

font-weight: 500;

color: #4a5568;

}

input {

width: 100%;

padding: 12px 15px;

border: 2px solid #e2e8f0;

border-radius: 8px;

font-size: 16px;

transition: border-color 0.3s;

}

input:focus {

border-color: #667eea;

outline: none;

}

#calculateBtn {

width: 100%;

padding: 14px;

background: #48bb78;

color: white;

border: none;

border-radius: 8px;

font-size: 18px;

font-weight: bold;

cursor: pointer;

transition: background 0.3s;

margin-top: 10px;

}

#calculateBtn:hover {

background: #38a169;

}

.result-box {

background: #f7fafc;

padding: 20px;

border-radius: 8px;

margin-top: 25px;

text-align: center;

border: 2px solid #e2e8f0;

min-height: 80px;

display: flex;

align-items: center;

justify-content: center;

}

.result-box p {

font-size: 18px;

font-weight: 500;

}

.info {

margin-top: 25px;

padding: 20px;

background: #edf2f7;

border-radius: 8px;

}

.info h3 {

margin-bottom: 10px;

color: #2d3748;

}

.info ul {

list-style-position: inside;

color: #4a5568;

}

.info li {

margin-bottom: 5px;

}

Билет 15:

Index.html:

<!DOCTYPE html>

<html lang="ru">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Таймер обратного отсчета</title>

<link rel="stylesheet" href="style.css">

</head>

<body>

<div class="container">

<h1>Таймер обратного отсчета</h1>

<div class="time-display" id="timeDisplay">

05:00

</div>

<div class="controls">

<div class="input-group">

<input type="number" id="minutesInput" min="1" max="60" value="5" placeholder="Минуты">

<span>минут</span>

</div>

<div class="buttons">

<button id="startBtn">Старт</button>

<button id="pauseBtn" disabled>Пауза</button>

<button id="resetBtn">Сброс</button>

</div>

</div>

<div class="status" id="status">Готов</div>

</div>

<script src="script.js"></script>

</body>

</html>

Script.js:

// Переменные таймера

let totalSeconds = 5 * 60; // 5 минут по умолчанию

let timerInterval = null;

let isRunning = false;

// Элементы DOM

const timeDisplay = document.getElementById('timeDisplay');

const minutesInput = document.getElementById('minutesInput');

const startBtn = document.getElementById('startBtn');

const pauseBtn = document.getElementById('pauseBtn');

const resetBtn = document.getElementById('resetBtn');

const status = document.getElementById('status');

// Функция обновления дисплея

function updateDisplay() {

const minutes = Math.floor(totalSeconds / 60);

const seconds = totalSeconds % 60;

timeDisplay.textContent =

`${minutes.toString().padStart(2, '0')}:${seconds.toString().padStart(2, '0')}`;

}

// Функция запуска таймера

function startTimer() {

if (isRunning) return;

isRunning = true;

status.textContent = 'Таймер запущен';

// Обновляем кнопки

startBtn.disabled = true;

pauseBtn.disabled = false;

minutesInput.disabled = true;

timerInterval = setInterval(() => {

if (totalSeconds > 0) {

totalSeconds--;

updateDisplay();

if (totalSeconds === 0) {

stopTimer();

status.textContent = 'Время вышло!';

// Можно добавить звуковой сигнал

// new Audio('beep.mp3').play();

}

}

}, 1000);

}

// Функция остановки таймера

function pauseTimer() {

if (!isRunning) return;

clearInterval(timerInterval);

isRunning = false;

status.textContent = 'Таймер на паузе';

// Обновляем кнопки

startBtn.disabled = false;

pauseBtn.disabled = true;

}

// Функция сброса таймера

function resetTimer() {

clearInterval(timerInterval);

isRunning = false;

// Сбрасываем время из input

const minutes = parseInt(minutesInput.value) || 5;

totalSeconds = minutes * 60;

status.textContent = 'Готов';

// Обновляем кнопки

startBtn.disabled = false;

pauseBtn.disabled = true;

minutesInput.disabled = false;

updateDisplay();

}

// Обработчики событий

startBtn.addEventListener('click', startTimer);

pauseBtn.addEventListener('click', pauseTimer);

resetBtn.addEventListener('click', resetTimer);

// Обновление времени при изменении input

minutesInput.addEventListener('change', function() {

const minutes = parseInt(this.value) || 1;

if (minutes < 1) minutes = 1;

if (minutes > 60) minutes = 60;

this.value = minutes;

if (!isRunning) {

totalSeconds = minutes * 60;

updateDisplay();

}

});

// Обработка Enter в input

minutesInput.addEventListener('keypress', function(e) {

if (e.key === 'Enter') {

resetTimer();

startTimer();

}

});

// Инициализация при загрузке

updateDisplay();

style.css:

* {

margin: 0;

padding: 0;

box-sizing: border-box;

}

body {

font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;

background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);

min-height: 100vh;

display: flex;

justify-content: center;

align-items: center;

color: #333;

}

.container {

background: white;

width: 90%;

max-width: 500px;

padding: 30px;

border-radius: 15px;

box-shadow: 0 10px 30px rgba(0, 0, 0, 0.2);

text-align: center;

}

h1 {

margin-bottom: 25px;

color: #2d3748;

}

.time-display {

font-size: 72px;

font-weight: bold;

color: #2d3748;

margin: 25px 0;

font-family: 'Courier New', monospace;

background: #f7fafc;

padding: 20px;

border-radius: 10px;

border: 3px solid #e2e8f0;

}

.controls {

margin: 25px 0;

}

.input-group {

display: flex;

align-items: center;

justify-content: center;

gap: 10px;

margin-bottom: 20px;

}

.input-group input {

width: 80px;

padding: 10px;

border: 2px solid #e2e8f0;

border-radius: 8px;

font-size: 18px;

text-align: center;

}

.input-group span {

font-size: 16px;

color: #4a5568;

}

.buttons {

display: flex;

gap: 15px;

justify-content: center;

}

button {

padding: 12px 25px;

border: none;

border-radius: 8px;

font-size: 16px;

font-weight: bold;

cursor: pointer;

transition: all 0.3s;

min-width: 100px;

}

#startBtn {

background: #48bb78;

color: white;

}

#startBtn:hover:not(:disabled) {

background: #38a169;

}

#pauseBtn {

background: #ed8936;

color: white;

}

#pauseBtn:hover:not(:disabled) {

background: #dd6b20;

}

#resetBtn {

background: #e53e3e;

color: white;

}

#resetBtn:hover:not(:disabled) {

background: #c53030;

}

background: #cbd5e0;

color: #a0aec0;

cursor: not-allowed;

}

.status {

margin-top: 20px;

font-size: 18px;

color: #4a5568;

font-style: italic;

min-height: 30px;}

Билет 16:

Фаза 1 Подготовка (1 месяц)

| № | Название этапа | Трудовой ресурс (ключевые роли) | Срок (раб.дни) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Инициирование и выбор ПО/подрядчика | Рук. проекта, IT-директор, Финанс. директор, Юрист | 15 |
| 1.2 | Формирование команды и плана | Рук. проекта (внутр. и внеш.), Спонсор | 5 |

Фаза 2: Проектирование (1 месяц)

| № | Название этапа | Трудовой ресурс (ключевые роли) | Срок (раб.дни) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Обследование процессов в магазинах | Бизнес-аналитики подрядчика, Управляющие магазинами | 10 |
| 2.2 | Разработка ТЗ и моделей процессов | Бизнес-аналитики, Архитектор, Владельцы процессов | 10 |

Фаза 3: Разработка (1.5 месяца)

| № | Название этапа | Трудовой ресурс (ключевые роли) | Срок (раб.дни) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Настройка системы и разработка | Разработчики, Системный администратор | 25 |
| 3.2 | Загрузка начальных данных (остатки) | Консультанты, Администратор данных, Товароведы | 10 |

Фаза 4: Тестирование и пилот (1 месяц)

| № | Название этапа | Трудовой ресурс (ключевые роли) | Срок (раб.дни) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Техническое и пользовательское тестирование | Тестировщики, Ключевые пользователи (кассиры) | 15 |
| 4.2 | Пилотный запуск в 2-3 магазинах | Вся проектная команда, Персонал пилотных магазинов | 10 |

Фаза 5: Обучение (2 недели)

| № | Название этапа | Трудовой ресурс (ключевые роли) | Срок (раб.дни) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Подготовка материалов и обучение | Тренер, Суперпользователи, Консультанты | 10 |

Фаза 6: Массовое внедрение (1.5 месяца)

| № | Название этапа | Трудовой ресурс (ключевые роли) | Срок (раб.дни) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Волновой rollout по всем магазинам | Группы внедрения (консультант+суперпользователь) | 30 |
| 6.2 | Отключение старых программ | IT-отдел, Руководство проекта | 3 |

Фаза 7: Завершение (1 неделя)

| № | Название этапа | Трудовой ресурс (ключевые роли) | Срок (раб.дни) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Сдача проекта и переход на поддержку | Спонсор, Рук. проекта, Подрядчик | 5 |

Билет 17:

Фаза 1: Подготовка и проектирование

| ID | Фаза | Название задачи | Основная роль | Кол-во дней | Зависимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Инициация | Формализация требований, устав проекта | PM, BA | 5 | - |
| 1.2 | Анализ | Сбор и детализация требований от отделов | BA | 10 | 1.1 |
| 1.3 | Проектирование | Разработка технического задания и архитектуры | BA, BE | 10 | 1.2 |
| 1.4 | Дизайн | Создание макетов и UI-кита всех ключевых интерфейсов | UX/UI Designer | 15 | 1.3 |

Фаза 2: Разработка

| ID | Фаза | Название задачи | Основная роль | Кол-во дней | Зависимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Бэкенд | Разработка ядра системы, API, модуля документооборота | BE (2) | 40 | 1.3 |
| 2.2 | Фронтенд | Верстка, разработка клиентских модулей, интеграция с API | FE (2) | 40 | 1.4, 2.1 (частично) |

Фаза 3: Тестирование и внедрение

| ID | Фаза | Название задачи | Основная роль | Кол-во дней | Зависимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Тестирование | Полный цикл тестирования (функц., инт., нагруз.) | QA | 20 | 2.2 |
| 3.2 | Исправления | Устранение критических и major-багов | BE, FE | 10 | 3.1 |
| 3.3 | Подготовка | Наполнение контентом, настройка на прод-среде | PM, BA | 5 | 3.2 |
| 3.4 | Внедрение | Презентация, обучение пользователей, запуск | PM | 5 | 3.3 |

Билет 18:

Фаза 0: Подготовка и проектирование

| ID | Фаза | Название задачи | Исполнитель | Оценка (недель) | Зависимости | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Планирование | Подписание договора, устава проекта. Формирование проектной команды с обеих сторон. | Руководитель проекта (РП) | 1 | - | Определены цели, границы, состав рабочей группы заказчика. |
| 0.2 | Обследование | Детальное интервью с ключевыми пользователями по всем бизнес-процессам. Описание "как есть". | Бизнес-аналитик (БА) | 3 | 0,1 | Результат: Техническое задание (ТЗ) и перечень доработок. |
| 0.3 | Проектирование | Разработка и согласование концепции решения ("как будет"). Прототипы отчетов. | БА, Архитектор | 2 | 0,2 | Утвержденное ТЗ — основа для следующей фазы. |

Фаза 1. Разработка и конфигурация

| ID | Фаза | Название задачи | Исполнитель | Оценка (недель) | Зависимости | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Настройка | Установка и базовая настройка системы в тестовом облачном окружении. Настройка ролей, интерфейсов. | Конфигуратор, Админ | 2 | 0.3 | Готов тестовый стенд. |
| 1.2 | Доработка | Программирование нетиповых функций и интеграций (если требуются). | Разработчик | 5 | 1.1 | Выполняется параллельно с 1.3. |
| 1.3 | Загрузка данных | Подготовка, очистка и первичная загрузка справочников (номенклатура, контрагенты, остатки). | Конфигуратор, Ключевые пользователи | 3 | 1.1 | Критически важный этап. Качество данных определяет успех. |

Фаза 2. Опробование и обучение

| ID | Фаза | Название задачи | Исполнитель | Оценка (недель) | Зависимости | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Пробный прогон | Тестирование сквозных процессов (Закупка -> Склад -> Производство -> Продажа) на тестовых данных. | Тестировщик, БА | 3 | 1.2, 1.3 | Выявление и фиксация ошибок. |
| 2.2 | Обучение | Проведение цикла обучающих семинаров для разных групп пользователей (бухгалтерия, снабжение, цех, продажи). | РП, БА, Конфигуратор | 2 | 2.1 | Готовы учебные материалы, видеозаписи. |
| 2.3 | Пробная эксплуатация | Работа группы ключевых пользователей в системе с реальными данными параллельно со старым учетом. | Ключевые пользователи, БА | 5 | 2.2 | Проверка в "боевых" условиях, окончательная доводка. |

Фаза 3. Запуск и завершение

| ID | Фаза | Название задачи | Исполнитель | Оценка (недель) | Зависимости | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Подготовка к запуску | Перенос настроек и очищенных данных в продуктивное облачное окружение. Настройка резервного копирования. | Админ, Конфигуратор | 1 | 2.3 | Утверждение даты "переключения". |
| 3.2 | Промышленная эксплуатация (Go-Live) | Официальный запуск системы. Полный переход на новую систему. Отказ от старых инструментов. | РП, Вся команда | 1 | 3.1 | Первая неделя работы — гиперподдержка 24/7. |
| 3.3 | Сопровождение и закрытие | Активная поддержка, "тонкая" настройка по запросам. Формальное закрытие проекта, передача документов. | РП, БА | 3 | 3.2 | Гарантийный период поддержки. Подписание акта сдачи-приемки. |

Билет 19:

1. Описание процесса «As-Is»

Название процесса: Заказ товара у поставщика для пополнения магазина.

Участники: Менеджер магазина (ММ), Менеджер по снабжению (МС), Старший менеджер (СМ), Поставщик.

Триггер: Субъективное решение ММ о нехватке товара (визуально или интуитивно).

Ключевые характеристики: Ручной, документоориентированный (Excel, email), реактивный, с низкой частотой сверки данных (раз в сутки), без единой точки истины.

Пошаговое описание (As-Is):

Инициация заявки: ММ вручную создает список недостающих книг в Excel и отправляет его по email МС.

Первичная проверка: МС получает 10-15 таких писем в день. Вручную открывает каждый файл и сверяет позиции с отдельным Excel-файлом остатков на центральном складе (данные в котором обновляются раз в сутки).

Принятие решения: Если товар есть на складе, МС создает заявку на внутреннее перемещение. Если нет — заносит потребность в сводный файл закупок.

Консолидация спроса: В конце дня МС вручную суммирует и объединяет одинаковые позиции от всех магазинов в сводном файле.

Коррекция и отправка поставщику: Раз в два дня СМ вручную корректирует заказ на основе личного опыта и знаний об акциях, затем отправляет файл поставщику по email.

Согласование с поставщиком: Поставщик в течение 1-3 дней подтверждает наличие и цены, отсылая свой файл обратно.

Информирование: МС вручную рассылает ММ уточненные списки о том, что будет поставлено.

| № | Выявленная проблема | Последствия (Воздействие на бизнес) | Коренная причина (Root Cause) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ручная, трудозатратная работа с Excel и email. Потеря файлов, путаница в письмах. | • Высокие операционные издержки и ошибки. • Низкая производительность отдела (10-15 ручных сверок в день). • Потеря времени на стратегические задачи (поиск поставщиков, анализ). | Отсутствие единой автоматизированной системы для управления заказами и коммуникации. Процесс построен на не связанных между собой инструментах (почта, Excel). |
| 2 | Отсутствие информации о реальных остатках в магазинах в момент заказа. Данные со склада обновляются раз в сутки. | • «Пересорт» — расхождение между учетными и фактическими остатками. • Заказы неходового товара, который уже есть в других магазинах сети. • Недополученная выручка из-за пустых полок с бестселлерами, которые могли быть проданы за время задержки данных. | Отсутствие онлайн-связи между CRM/системой учета на кассе и отделом снабжения. Данные не синхронизированы в реальном времени. |
| 3 | Субъективный, реактивный триггер заказа (интуиция ММ, визуальный осмотр). | • Дисбаланс запасов: избыток неходового товара и нехватка бестселлеров. • «Хватательное» поведение: ММ заказывает «про запас», опасаясь дефицита, что усугубляет проблему избытков. | Отсутствие системы анализа продаж и автоматического расчета точки заказа на основе объективных данных (история продаж, оборачиваемость, сезонность). |
| 4 | Длительный цикл согласования и низкая частота заказа (раз в 2 дня + 1-3 дня на ответ поставщика). | • Высокие риски дефицита быстро продаваемых позиций. • Снижение оборачиваемости товарных запасов. • Потеря клиентов, которые не нашли нужную книгу и ушли к конкурентам. | Ручные этапы консолидации и проверки, а также неинтегрированный процесс взаимодействия с поставщиком (обмен файлами по email). |
| 5 | Дублирование логистических операций: заказ у поставщика того, что уже везется со склада в магазин. | • Неоптимальные логистические затраты (двойная доставка). • Замороженные средства в излишних запасах. • Путаница в планировании поставок. | Отсутствие единой сквозной видимости цепочки поставок: МС не видит уже созданные заявки на внутреннее перемещение при формировании заказа поставщику. |
| 6 | Коррекция заказа на основе личного опыта СМ, а не данных. | • Риск человеческой ошибки и субъективных перекосов в заказе. • Масштабируемость процесса под вопросом — рост сети увеличит нагрузку на СМ экспоненциально. | Отсутствие аналитической системы, предоставляющей данные по прогнозам спроса, маржинальности и предстоящим маркетинговым активностям в удобном для использования виде. |

3. Резюме для презентации руководству:

Текущий процесс отдела снабжения «КнигоГрада» является источником операционных потерь и конкурентных рисков. Он построен на разрозненных данных, ручном труде и субъективных решениях, что приводит к хроническим проблемам: дефициту прибыльных позиций, избытку неликвидов, высокой нагрузке на персонал и финансовым потерям.

Ключевые направления для оптимизации:

Внедрение единой IT-системы (например, WMS или специализированного ERP-модуля), интегрированной с кассами магазинов.

Автоматизация расчета точек заказа и формирование рекомендаций к заказу на основе данных о продажах и остатках в реальном времени.

Создание единого канала коммуникации с поставщиками (электронный документооборот, личный кабинет).

Введение процессных KPI для отдела (уровень сервиса, оборачиваемость, точность прогноза), а не оценка по количеству обработанных файлов.

Билет 20:

| Критерий сравнения | Waterfall (Водопад) | Agile/Scrum | Гибридная модель (Waterfall + Scrum) |
| --- | --- | --- | --- |
| Гибкость к изменениям | Низкая. Изменения требований крайне затратны и болезненны после старта этапа. | Высокая. Изменения приветствуются, являются частью процесса. | Умеренная. Зависит от фазы: низкая на этапе планирования, высокая на этапе разработки. |
| Предсказуемость сроков/бюджета | Высокая. Сроки и бюджет фиксированы на основе изначального плана. | Относительная. Бюджет и сроки гибкие, предсказуемость на уровне спринта и бэклога. | Средняя/Высокая. Высокоуровневые сроки/бюджет фиксированы, детали могут меняться. |
| Выявление рисков | Позднее. Риски проявляются на этапах тестирования и внедрения. | Раннее и непрерывное. Риски выявляются в каждом спринте благодаря рабочим инкрементам. | Среднее. Архитектурные риски выявляются рано, функциональные – по ходу работы. |
| Участие заказчика | Формальное, на старте и финише. Требует полного и окончательного ТЗ. | Активное, ежедневное. Product Owner – ключевая роль в команде. | Волнообразное. Активно на стадии сбора требований и в конце итераций. |
| Объем документации | Очень большой. Детальные спецификации до начала работ. | Минимальный, достаточный. Документируется код и ключевые решения. Акцент на рабочем продукте. | Умеренный. Объемная документация на этапе проектирования, легкая – в спринтах. |
| Требования к команде | Строгая дисциплина, специализация. | Самоорганизация, кросс-функциональность, коммуникабельность. | Комбинированные. Нужны как аналитики-плановики, так и гибкая команда разработки. |
| Основной фокус контроля | Следование плану, соответствие документации. | Рабочий продукт и удовлетворенность клиента в конце каждого спринта. | Соблюдение высокоуровневого плана и достижение целей итераций. |

ОБОСНОВАНИЕ

1. Подпроект А: Корпоративный портал для внутренней работы

Рекомендуемая методология: Классический «Водопад» (Waterfall).

Обоснование:

Требования: Четкие, стабильные, формализованные. Идеально для фиксации в ТЗ на старте. Аналоги существуют, что минимизирует неопределенность.

Заказчик: Внутренний, с ограниченным временем на участие (1-2 часа в неделю). Agile требует постоянного вовлечения Product Owner'а, что здесь невозможно. В Waterfall заказчик активно участвует на этапах сбора требований и приемки.

Срок и бюджет: Жесткие и фиксированные. Waterfall изначально заточен под предсказуемость при стабильных требованиях, что позволяет гарантировать запуск к началу квартала без выхода за бюджет.

Риски: Низкие, так как функционал стандартен. Риск «заблудиться в требованиях» или «не успеть» минимален при четком плане.

Команда: Может быть менее кросс-функциональной, что допустимо при последовательной работе по этапам.

Вывод: Для этого подпроекта критические факторы — предсказуемость, фиксированные рамки и минимальное вовлечение заказчика в процесс. Waterfall обеспечит плановый, управляемый и документированный результат к жесткому сроку.

2. Подпроект Б: Мобильное приложение для учеников

Рекомендуемая методология: Гибкая методология (Scrum).

Обоснование:

Требования: Размыты на старте, будут проясняться в процессе. Ключевой фактор — гибкость к изменениям на основе обратной связи пользователей. Scrum создан для таких условий.

Заказчик: Внешний, готов работать ежедневно в одной команде. Это идеальная ситуация для полноценной роли Product Owner, который будет формировать и приоритизировать бэклог, давая обратную связь в конце каждого спринта.

Сроки: Приоритет — быстрый выход на рынок с минимально жизнеспособным продуктом (MVP). Scrum позволяет через 2-4 недели уже иметь рабочий инкремент и начинать тестирование гипотез.

Бюджет: Гибкий, зависит от приоритетов. Финансирование можно привязывать к спринтам, инвестируя в самые ценные функции, определенные в процессе.

Риски: Высокие (неясный конечный вид механик геймификации, реакция пользователей). Scrum выявляет эти риски рано, так как каждые несколько недель есть реальный продукт для проверки.

Команда: Потребуется кросс-функциональная, самоорганизующаяся команда (разработчики, тестировщик, дизайнер), способная самостоятельно создавать законченные кусочки функционала за спринт.

Вывод: Для этого подпроекта критически важны скорость выхода на рынок, адаптивность и тесное сотрудничество с заказчиком. Agile/Scrum — это не просто выбор методологии, а стратегическое решение для создания продукта, который будет действительно востребован пользователями в условиях высокой неопределенности.

Итоговое решение проектного офиса:

Для Подпроекта А (Корпоративный портал): Утвердить классическую каскадную модель (Waterfall). Сформировать детальный план-график, ТЗ и зафиксировать бюджет. Контроль — по этапам и соответствию документации.

Для Подпроекта Б (Мобильное приложение): Утвердить гибкую методологию Scrum. Назначить Product Owner со стороны заказчика, сформировать Scrum-команду, начать с планирования Release и подготовки Product Backlog. Контроль — по результатам спринтов и достижению целей итераций.

Такой дифференцированный подход позволит максимизировать шансы на успех каждого подпроекта, исходя из его уникальных условий и ограничений, что и является признаком зрелого проектного упр

Билет 21:

БИЗНЕС-КЕЙС: ВНЕДРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА САМООБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОДПИСКОЙ

1. Проблема и цель

Проблема:

55% всех обращений в службу поддержки – от действующих подписчиков, которые не могут самостоятельно и оперативно изменить состав продуктовой корзины или пропустить/перенести доставку. Это создает критическую нагрузку на операторов, приводит к неудовлетворенности клиентов и повышает риск их ухода к конкурентам, предлагающим гибкие настройки подписки.

Бизнес-цель проекта:

Снизить нагрузку на службу поддержки на 40-50% от текущего уровня за счет внедрения онлайн-функционала самообслуживания для управления подпиской, повысить удовлетворенность клиентов и снизить уровень оттока.

2. Предлагаемое решение

Название функционала: «Мой гибкий рацион»

Три ключевые возможности для пользователя:

Редактирование корзины: Возможность в личном кабинете заменять/добавлять/убирать продукты в рамках своей подписки до наступления дедлайна формирования заказа.

Управление графиком доставки: Возможность одним кликом пропустить следующую доставку или перенести ее на удобный день/интервал.

Пауза подписки: Возможность приостановить подписку на заданный срок (например, на время отпуска) с автоматическим возобновлением.

| Параметр | Оценка | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| ВЫГОДЫ |  |  |
| 1. Экономия на ФОТ поддержки | ~ 462 часа/месяц | Расчет: 55% от общего числа звонков – звонки от подписчиков (660 звонков, если 1200 подписок генерируют 1200 звонков условно). При длительности 7 мин. = 4620 минут или 77 часов в месяц работы операторов. Внедрение самообслуживания позволит сократить эти звонки на 50-80%, высвобождая время операторов для решения сложных вопросов. |
| 2. Снижение риска оттока | Сохранение 60+ подписок в год | Снижение барьера для управления подпиской напрямую повышает лояльность. Консервативная оценка: предотвращение ухода даже 5% от тех, кто звонил с такими запросами (60 подписок). При среднем чеке 2000 руб./мес. = ~1.44 млн руб. сохраненного годового дохода. |
| 3. Повышение NPS/удовлетворенности | Качественный показатель | Удобный инструмент повысит удовлетворенность, снизит негативные отзывы о «негибкости» сервиса и создаст конкурентное преимущество. |
| ЗАТРАТЫ |  |  |
| 1. Трудозатраты команды | 6 человеко-месяцев | 3 разработчика × 2 месяца = 6 человеко-месяцев. Основная статья расходов. |
| 2. Инфраструктурные/тестовые затраты | Незначительные | Используется существующая ИС с API, масштабирование не требуется. Возможны minor-затраты на тестовые среды. |
| Итог: | Высокая рентабельность | Проект окупается за счет прямого сокращения операционных затрат на поддержку и предотвращения оттока клиентов. Инвестиции в основном – это зарплата команды на 2 месяца. |

4. План и риски

План (2 месяца, 3 разработчика):

Недели 1-2: Проектирование и согласование интерфейсов (UI/UX) в личном кабинете, проектирование интеграций с API backend и логистического модуля.

Недели 3-6: Разработка фронтенд- и бэкенд-компонентов, реализация логики «дедлайнов» для изменений.

Недели 7-8: Тестирование (включая UAT с привлечением фокус-группы клиентов), подготовка инструкций для поддержки и клиентов, релиз.

Ключевые риски и митигирующие действия:

Технические долги/сложности интеграции с ИС.

Митигация: Провести детальный анализ API и прототипирование на этапе проектирования (первые 2 недели).

Низкая вовлеченность клиентов (продолжают звонить).

Митигация: Коммуникационный план: email-рассылка, виджеты в ЛК и мобильном приложении, инструкции. Обучение поддержки перенаправлять клиентов в ЛК.

Сдвиг сроков.

Митигация: Четкое фокусирование на MVP (3 основные функции). Отслеживание по недельным спринтам.

5. Итоговая рекомендация

Резюме:

Проект «Мой гибкий рацион» напрямую решает ключевую бизнес-проблему – критическую нагрузку на поддержку и риск оттока клиентов из-за негибкости сервиса. При сравнительно низких затратах (команда на 2 месяца) он принесет значимую операционную экономию (сотни часов работы поддержки ежемесячно) и сохранит десятки подписок в год. Техническая реализация осуществима силами команды на базе существующей ИС.

Рекомендация:

Утвердить проект к реализации в приоритетном порядке. Это стратегическое улучшение клиентского опыта, которое повысит рентабельность сервиса за счет автоматизации рутинных операций и усиления конкурентной позиции на рынке фермерских подписок.

Билет 22:

Перечень обучающей документации для сервиса подписки на фермерские продукты

1. Для клиентов:

•Краткий гид по первому заказу: Как выбрать подписку, оформить заказ, изменить адрес или состав корзины.

•FAQ (Частые вопросы): Отмена/заморозка подписки, сроки и зоны доставки, условия возврата.

•Инструкция по личному кабинету: Управление подпиской, история заказов, платежи.

•Памятка по работе с продуктами: Особенности хранения, сроки годности, рецепты.

2. Для курьеров (и службы доставки):

•Стандарт доставки: Процесс передачи заказа, работа с приложением, общение с клиентом.

•Инструкция по работе с продукцией: Температурные режимы, бережное обращение, упаковка.

•Регламент проблемных ситуаций: Если клиент не доступен, повреждение товара, возвраты.

3. Для фермеров-поставщиков:

•Стандарты качества и упаковки: Требования к продукции, маркировке, фасовке.

•Регламент отгрузок: График, каналы связи, оформление документов.

•Инструкция по личному кабинете поставщика: Загрузка ассортимента, отслеживание заказов и выплат.

4. Для внутренних сотрудников (операторы, менеджеры):

•Рабочая инструкция оператора кол-центра: Скрипты, работа с CRM, типовые ситуации.

•Регламент работы с клиентскими обращениями: Эскалация, решение спорных вопросов.

•Процедура взаимодействия с фермерами и логистикой: Внутренние коммуникации, контроль качества цепочки.

Формат: PDF-гиды, интерактивные подсказки в личном кабинете и мобильном приложении, видеоинструкции (короткие ролики).

Билет 23:

Приложения:

ContextClass.cs:

public partial class DBEntities : DbContext

{

private static DBEntities context;

public static DBEntities GetContext()

{

if (context == null)

{

context = new DBEntities();

}

return context;

}

}

Добавление:

try

{

var addClient = new Client()

{

FirstNameClient = FirstNameTb.Text,

LastNameClient = LastNameTb.Text,

MiddleNameClient = MiddleNameTb.Text,

NumberPhoneClient = NumberPhoneTb.Text,

EmailClient = EmailTb.Text

};

DBEntities.GetContext().Client.Add(addClient);

DBEntities.GetContext().SaveChanges();

NavigationService.Navigate(new ListClientPage());

}

catch (Exception )

{

}

Редактирование:

DBEntities.GetContext().SaveChanges();

MBClass.InformationMB("Изменения сохранены");

NavigationService.Navigate(new ListProductPage());

Загрузка данных в редактировании:

private void Page_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)

{

var product = DBEntities.GetContext().Product.

FirstOrDefault(p => p.IdStatusProduct == this.product.IdStatusProduct &&

p.NameProduct == this.product.NameProduct && p.Desription == this.product.Desription

&& p.IdCompany == this.product.IdCompany);

}

Datagrid:

<DataGrid x:Name="ProductListDG"

IsReadOnly="True"

AutoGenerateColumns="False"

Panel.ZIndex="3"

CanUserResizeColumns="False" >

<DataGrid.ContextMenu>

<ContextMenu>

</ContextMenu>

</DataGrid.ContextMenu>

<DataGrid.Columns>

<DataGridTextColumn Width="*"

Header="Название"

Binding="{Binding NameProduct}"/>

<DataGridTextColumn Width="*"

Header="Категория"

Binding="{Binding CategoryProduct.NameCategoryProduct}"/>

<DataGridTextColumn Width="*"

Header="Цена"

Binding="{Binding PriceProduct,StringFormat={} {0} руб.}"/>

<DataGridTextColumn Width="*"

Header="Описание"

Binding="{Binding DescriptionProduct}"/>

</DataGrid.Columns>

</DataGrid>

Авторизация(на всякий случай):

try

{

var user = DBEntities.GetContext().User.FirstOrDefault(u => u.LoginUser == LoginTB.Text);

string login = LoginTB.Text;

string password = PasswordPB.Password;

if (string.IsNullOrWhiteSpace(LoginTB.Text) || string.IsNullOrWhiteSpace(PasswordPB.Password))

{

MBClass.ErrorMB("Заполните все поля");

}

if (user == null)

{

MBClass.ErrorMB("Введен неправильный логин");

LoginTB.Focus();

return;

}

if (user.PasswordUser != PasswordPB.Password)

{

MBClass.ErrorMB("Введен неправильный пароль");

PasswordPB.Focus();

return;

}

else

{

switch (user.IdRole)

{

case 1:

AdminMenuWindow menuWindow = new AdminMenuWindow();

menuWindow.Show();

this.Close();

break;

case 2:

ManagerMenuWindow menuWindow1 = new ManagerMenuWindow();

menuWindow1.Show();

this.Close();

break;

}

}

}

catch (Exception ex)

{

MBClass.ErrorMB(ex);

}

Приложения:

ContextClass.cs:

public partial class DBEntities : DbContext

{

private static DBEntities context;

public static DBEntities GetContext()

{

if (context == null)

{

context = new DBEntities();

}

return context;

}

}

Добавление:

try

{

var addClient = new Client()

{

FirstNameClient = FirstNameTb.Text,

LastNameClient = LastNameTb.Text,

MiddleNameClient = MiddleNameTb.Text,

NumberPhoneClient = NumberPhoneTb.Text,

EmailClient = EmailTb.Text

};

DBEntities.GetContext().Client.Add(addClient);

DBEntities.GetContext().SaveChanges();

NavigationService.Navigate(new ListClientPage());

}

catch (Exception ){}

Редактирование:

DBEntities.GetContext().SaveChanges();

MBClass.InformationMB("Изменения сохранены");

NavigationService.Navigate(new ListProductPage());

Загрузка данных в редактировании:

private void Page_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)

{

var product = DBEntities.GetContext().Product.

FirstOrDefault(p => p.IdStatusProduct == this.product.IdStatusProduct &&

p.NameProduct == this.product.NameProduct && p.Desription == this.product.Desription

&& p.IdCompany == this.product.IdCompany);

}

Datagrid:

<DataGrid x:Name="ProductListDG"

IsReadOnly="True"

AutoGenerateColumns="False"

Panel.ZIndex="3"

CanUserResizeColumns="False" >

<DataGrid.ContextMenu>

<ContextMenu>

</ContextMenu>

</DataGrid.ContextMenu>

<DataGrid.Columns>

<DataGridTextColumn Width="*"

Header="Название"

Binding="{Binding NameProduct}"/>

<DataGridTextColumn Width="*"

Header="Категория"

Binding="{Binding CategoryProduct.NameCategoryProduct}"/>

<DataGridTextColumn Width="*"

Header="Цена"

Binding="{Binding PriceProduct,StringFormat={} {0} руб.}"/>

<DataGridTextColumn Width="*"

Header="Описание"

Binding="{Binding DescriptionProduct}"/>

</DataGrid.Columns>

</DataGrid>

Авторизация(на всякий случай):

try

{

var user = DBEntities.GetContext().User.FirstOrDefault(u => u.LoginUser == LoginTB.Text);

string login = LoginTB.Text;

string password = PasswordPB.Password;

if (string.IsNullOrWhiteSpace(LoginTB.Text) || string.IsNullOrWhiteSpace(PasswordPB.Password))

{

MBClass.ErrorMB("Заполните все поля");

}

if (user == null)

{

MBClass.ErrorMB("Введен неправильный логин");

LoginTB.Focus();

return;

}

if (user.PasswordUser != PasswordPB.Password)

{

MBClass.ErrorMB("Введен неправильный пароль");

PasswordPB.Focus();

return;

}

else

{

switch (user.IdRole)

{

case 1:

AdminMenuWindow menuWindow = new AdminMenuWindow();

menuWindow.Show();

this.Close();

break;

case 2:

ManagerMenuWindow menuWindow1 = new ManagerMenuWindow();

menuWindow1.Show();

this.Close();

break;

}

}

}

catch (Exception ex)

{

MBClass.ErrorMB(ex);

}

Приложения:

ContextClass.cs:

public partial class DBEntities : DbContext

{

private static DBEntities context;

public static DBEntities GetContext()

{

if (context == null)

{

context = new DBEntities();

}

return context;

}

}

Добавление:

try

{

var addClient = new Client()

{

FirstNameClient = FirstNameTb.Text,

LastNameClient = LastNameTb.Text,

MiddleNameClient = MiddleNameTb.Text,

NumberPhoneClient = NumberPhoneTb.Text,

EmailClient = EmailTb.Text};

DBEntities.GetContext().Client.Add(addClient);

DBEntities.GetContext().SaveChanges();

NavigationService.Navigate(new ListClientPage());}

catch (Exception ){}

Редактирование:

DBEntities.GetContext().SaveChanges();

MBClass.InformationMB("Изменения сохранены");

NavigationService.Navigate(new ListProductPage());

Загрузка данных в редактировании:

private void Page_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)

{

var product = DBEntities.GetContext().Product.

FirstOrDefault(p => p.IdStatusProduct == this.product.IdStatusProduct &&

p.NameProduct == this.product.NameProduct && p.Desription == this.product.Desription

&& p.IdCompany == this.product.IdCompany);

}

Datagrid:

<DataGrid x:Name="ProductListDG"

IsReadOnly="True"

AutoGenerateColumns="False"

Panel.ZIndex="3"

CanUserResizeColumns="False" >

<DataGrid.ContextMenu>

<ContextMenu>

</ContextMenu>

</DataGrid.ContextMenu>

<DataGrid.Columns>

<DataGridTextColumn Width="*"

Header="Название"

Binding="{Binding NameProduct}"/>

<DataGridTextColumn Width="*"

Header="Категория"

Binding="{Binding CategoryProduct.NameCategoryProduct}"/>

<DataGridTextColumn Width="*"

Header="Цена"

Binding="{Binding PriceProduct,StringFormat={} {0} руб.}"/>

<DataGridTextColumn Width="*"

Header="Описание"

Binding="{Binding DescriptionProduct}"/>

</DataGrid.Columns>

</DataGrid>

Авторизация(на всякий случай):

try

{

var user = DBEntities.GetContext().User.FirstOrDefault(u => u.LoginUser == LoginTB.Text);

string login = LoginTB.Text;

string password = PasswordPB.Password;

if (string.IsNullOrWhiteSpace(LoginTB.Text) || string.IsNullOrWhiteSpace(PasswordPB.Password))

{

MBClass.ErrorMB("Заполните все поля");

}

if (user == null)

{

MBClass.ErrorMB("Введен неправильный логин");

LoginTB.Focus();

return;

}

if (user.PasswordUser != PasswordPB.Password)

{

MBClass.ErrorMB("Введен неправильный пароль");

PasswordPB.Focus();

return;

}

else

{

switch (user.IdRole)

{

case 1:

AdminMenuWindow menuWindow = new AdminMenuWindow();

menuWindow.Show();

this.Close();

break;

case 2:

ManagerMenuWindow menuWindow1 = new ManagerMenuWindow();

menuWindow1.Show();

this.Close();

break;

}

}

}

catch (Exception ex)

{

MBClass.ErrorMB(ex);

}

Приложения:

ContextClass.cs:

public partial class DBEntities : DbContext

{

private static DBEntities context;

public static DBEntities GetContext()

{

if (context == null)

{

context = new DBEntities();

}

return context;

}

}

Добавление:

try

{

var addClient = new Client()

{

FirstNameClient = FirstNameTb.Text,

LastNameClient = LastNameTb.Text,

MiddleNameClient = MiddleNameTb.Text,

NumberPhoneClient = NumberPhoneTb.Text,

EmailClient = EmailTb.Text };

DBEntities.GetContext().Client.Add(addClient);

DBEntities.GetContext().SaveChanges();

NavigationService.Navigate(new ListClientPage());}

catch (Exception ){}

Редактирование:

DBEntities.GetContext().SaveChanges();

MBClass.InformationMB("Изменения сохранены");

NavigationService.Navigate(new ListProductPage());

Загрузка данных в редактировании:

private void Page_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)

{

var product = DBEntities.GetContext().Product.

FirstOrDefault(p => p.IdStatusProduct == this.product.IdStatusProduct &&

p.NameProduct == this.product.NameProduct && p.Desription == this.product.Desription

&& p.IdCompany == this.product.IdCompany);

}

Datagrid:

<DataGrid x:Name="ProductListDG"

IsReadOnly="True"

AutoGenerateColumns="False"

Panel.ZIndex="3"

CanUserResizeColumns="False" >

<DataGrid.ContextMenu>

<ContextMenu>

</ContextMenu>

</DataGrid.ContextMenu>

<DataGrid.Columns>

<DataGridTextColumn Width="*"

Header="Название"

Binding="{Binding NameProduct}"/>

<DataGridTextColumn Width="*"

Header="Категория"

Binding="{Binding CategoryProduct.NameCategoryProduct}"/>

<DataGridTextColumn Width="*"

Header="Цена"

Binding="{Binding PriceProduct,StringFormat={} {0} руб.}"/>

<DataGridTextColumn Width="*"

Header="Описание"

Binding="{Binding DescriptionProduct}"/>

</DataGrid.Columns>

</DataGrid>

Авторизация(на всякий случай):

try

{

var user = DBEntities.GetContext().User.FirstOrDefault(u => u.LoginUser == LoginTB.Text);

string login = LoginTB.Text;

string password = PasswordPB.Password;

if (string.IsNullOrWhiteSpace(LoginTB.Text) || string.IsNullOrWhiteSpace(PasswordPB.Password))

{

MBClass.ErrorMB("Заполните все поля");

}

if (user == null)

{

MBClass.ErrorMB("Введен неправильный логин");

LoginTB.Focus();

return;

}

if (user.PasswordUser != PasswordPB.Password)

{

MBClass.ErrorMB("Введен неправильный пароль");

PasswordPB.Focus();

return;

}

else

{

switch (user.IdRole)

{

case 1:

AdminMenuWindow menuWindow = new AdminMenuWindow();

menuWindow.Show();

this.Close();

break;

case 2:

ManagerMenuWindow menuWindow1 = new ManagerMenuWindow();

menuWindow1.Show();

this.Close();

break;

}

}

}

catch (Exception ex)

{

MBClass.ErrorMB(ex);

}