МДК.06.01 Внедрение информационных систем

Теория:

- Жизненный цикл ИС. Методология проектирования ИС. Определение потребностей бизнеса. Предпродажа.

ЖЦ ИС – период времени, который начинается с момента принятия решения о необходимости создания ИС и заканчивается в момент ее полного изъятия из эксплуатации.

Методология проектирования информационных систем (ИС) — это совокупность принципов проектирования (моделирования), выраженная в определённой концепции. Она описывает процесс создания и сопровождения систем в виде жизненного цикла ИС, представляя его как последовательность стадий и выполняемых на них процессов.

Определение потребностей бизнеса: идея становится более оформленной. Появляется аналитика, корректные требования к продукту, потенциальная выгода.

Предпродажа: заказчик ищет аутсорсинговую команду и предлагает ей реализовать идею. Аутсорс – компания прикидывает сколько на этом можно заработать.

- Инициация. Проектирование. Имплементация. Тестирование.

Инициация: с этого момента начинаются этапы ЖЦ ПО, в которых принимают участие непосредственно разрабы (выполняется ТЗ, обсуждается если что-то не устраивает).

Проектирование: техлид и др. ответственные лица выбирают методологию разработки, разрабатывают ТЗ.

Имплементация: непосредственная разработка.

Тестирование: сравнения того, что получилось с тем, что задумывалось.

- Внедрение. Сопровождение. Модели разработки программного обеспечения.

Внедрение: продукт выпускают на рынок.

Сопровождение: нужно отлавливать баги информационного продукта, закрывать дыры в безопасности.

Каскадная (Waterfall):

Предполагает последовательное выполнение этапов. Каждый следующий этап начинается только после полного завершения предыдущего.

Итеративная (Agile):

Основана на повторяющихся циклах разработки. Каждый цикл включает этапы проектирования, создания, тестирования и оценки. Затем полученные результаты анализируются и используются для улучшения системы в следующем цикле.

Спиральная (Spiral):

Использует циклический подход. Процесс разработки проходит через несколько итераций, каждая из которых завершается оценкой рисков и принятием решения о дальнейшей работе. Каждая итерация включает анализ требований, проектирование, разработку, тестирование и оценку рисков.

- Процессы жизненного цикла ИС по ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010.

Основные. Это процессы, непосредственно относящиеся к жизненному циклу информационной системы. Можно считать, что это производственные процессы организации.

Вспомогательные. Это процессы, предназначенные для поддержки основных процессов. Сами по себе эти процессы организации не нужны — только в связи с основными процессами, которые они обслуживают. Несколько процессов из этой группы связано с управлением качеством.

Организационные. Это общекорпоративные процессы, такие как «Обучение» или «Управление». Эти процессы существуют в организации независимо от того, как организовано производство и как устроены вспомогательные процессы.

- Типы информационных систем.

- Системы обрабатывающие транзакции: рутинные операции, обработка заказов, ведение бух. учета.

- Системы управления БД: хранение, управление и доступ к данным.

- Системы поддержки принятия решений: помогают руководству принимать решения.

- Экспертные системы: консультация и помощь в решении задач.

- Классификация по функциональному назначению.

- Производственные системы: планирование и контроль качества.

- Логические системы: управление складами, доставка, оптимизация маршрутов.

- Маркетинговые: анализ рынка, управление взаимоотношений с клиентами.

- Финансовые системы: управление финансами, бух. учет.

- Классификация по отраслевому признаку.

- Банковские.

- Медицинские.

- Образовательные.

- Промышленные.

- Классификация по уровням управления.

- Стратегические: принятие долгосрочных решений.

- Тактические: планирование и организация.

- Оперативный: контроль и управление повседневными операциями.

- Классификация по архитектуре.

- Клиент-серверная: данные на сервере.

- Облачная: использование вычислительных ресурсов и данных.

- Peer-to-peer: компы в сети равноправны, обмениваются данными напрямую.

- Классификация по способу построения.

- Программно-ориентированный: традиционные языки программирования, глубокие знания программирования.

- Объектно-ориентированный: объекты, имеющее определенные свойства и методы, обеспечивающие модульность.

- Визуальные: графические инструменты для создания программ.

- Методология RUP.

Rational Unified Process – это широко используемая методология разработки ПО, которая помогает организациям эффективно создавать высококачественные системы.

RUP – это интерактивный и инкрементный процесс разработки по, который обеспечивает систематический подход к созданию программного продукта.

Основные принципы: фокусируется на итеративном развитии, управлении требованиями, управление рисками для обеспечения высокого качества.

- Этапы плана внедрения.

План внедрения – это важный документ, который помогает организовать и контролировать процесс внедрения нового продукта или процесса.

- Планирование (цели и задачи, команда, план).

- Подготовка (участники и ресурсы, инструменты и материалы).

- Реализация (внедрение).

- Оценка (проблемы и риски, обратная связь).

- Принятие решения.

- Пилотный проект.

Пилотный проект – это ограниченный по масштабу и времени экспериментальный проект, который проводится с целью проверки гипотез или решений перед их полноценной реализацией.

- Управление рисками.

Управление рисками – это процесс выявления, оценки и смягчения потенциальных препятствий, которые могут повлиять на достижение необходимых результатов. Риски – это потенциальные проблемы, которые могут поставить под угрозу успех проекта.

- Идентификация рисков.

- Оценка рисков.

- Составление плана управления рисками.

- Реагирование на риски согласно плану.

- Мониторинг рисков.

- Описание возникших рисков.

- Этапы и график реализации.

Процесс реализации (разработки программного обеспечения) включает несколько этапов, которые описываются жизненным циклом разработки программного обеспечения.

- Планирование.

- Анализ требований.

- Проектирование.

- Разработка.

- Тестирование.

- Развёртывание.

- Поддержка и обслуживание.

МДК.06.02 Инженерно-техническая поддержка сопровождения информационных систем

Теория:

- Задачи сопровождения информационной системы.

Задачи сопровождения информационной системы — это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойной работы, поддержку, обновление и развитие системы после её внедрения. Цель — поддерживать работоспособность системы на высоком уровне, своевременно устранять ошибки, адаптировать систему под новые требования и обеспечивать безопасность данных.

- Ролевые функции процесса сопровождения.

Ролевые функции процесса сопровождения информационных систем (ИС) — это обязанности, которые выполняют специалисты, ответственные за выполнение задач сопровождения. Эти функции могут быть описаны в стандартах, методиках или в организациях, занимающихся сопровождением ИС.

Кто и чем занимается в команде поддержки:

- Администратор системы: Отвечает за "железо", ОС, сеть, общую работоспособность.

- Администратор баз данных (DBA): Управляет БД: резервное копирование, оптимизация, восстановление.

- Разработчик/Программист: Исправляет ошибки в коде и дорабатывает функционал.

- Специалист технической поддержки (Help Desk): Первая линия: принимает заявки, решает типовые проблемы, консультирует.

- Руководитель службы поддержки: Управляет процессом, распределяет задачи, контролирует сроки и качество.

- Тестировщик: Проверяет исправления и обновления перед выпуском в "боевую" среду.

- Организация процесса сопровождения.

Некоторые этапы процесса сопровождения ПО:

- Планирование. Сопроводитель создаёт планы и устанавливает процедуры, выполняемые при реализации процесса сопровождения.

- Анализ проблем и изменений. Фиксируются и отслеживаются запросы на модификацию, оценивается влияние предполагаемых коррективов.

- Внесение изменений. В программу вносятся изменения, чтобы исправить обнаруженные в процессе использования дефекты и недоработки, а также для добавления новой функциональности.

- Проверка и приёмка. Проводится контроль, чтобы проверить корректность выходных результатов конкретной работы по сопровождению.

- Перенос. При необходимости программа переносится в новую среду.

- Снятие с эксплуатации. Процесс завершается окончательным снятием программного продукта с эксплуатации.

- Сценарий сопровождения.

1. Подготовительный этап (анализ текущей ситуации)

2. Основной этап сопровождения (техническая поддержка, развитие системы)

3. Документация и отчетность (ведение документации)

4. Взаимодействие с пользователями (поддержка пользователей, коммуникация)

5. Завершающий этап (оценка результатов, планирование дальнейших действий)

- Договор на сопровождение.

Юридический документ, который определяет отношения между заказчиком (владельцем системы) и исполнителем (компанией поддержки). В нем фиксируется:

- Перечень услуг: Что именно входит в поддержку (например, консультации, исправление ошибок, обновления).

- Время реакции и решения: SLA (Service Level Agreement) — гарантии по срокам (например, "реагируем на критический сбой в течение 1 часа").

- Стоимость и порядок оплаты: Абонентская плата или оплата по факту работ.

- Права и обязанности сторон: Какие условия должен обеспечить заказчик (доступ, рабочее место), а какие — исполнитель.

- Ответственность: Что происходит при нарушении условий.

- Анализ исходных программ и компонентов программного средства.

Изучение кода и архитектуры для понимания логики работы, выявления зависимостей, "узких мест" и потенциальных уязвимостей. Необходим для оценки сложности изменений и проведения реинжиниринга.

- Программная инженерия и оценка качества.

Применение систематических, измеримых подходов к разработке и сопровождению ПО. Оценка качества по стандартам: функциональность, надёжность, удобство использования, производительность, безопасность.

- Реинжиниринг.

Это фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование деловых процессов для достижения резких, скачкообразных улучшений современных показателей деятельности компании, таких как стоимость, качество, сервис.

- Цели и регламенты резервного копирования.

Цели:

- Восстановление после сбоя: Основная цель — быстро вернуть систему в работу при аварии.

- Сохранение данных: Защита от случайного или злоумышленного удаления информации.

- Соблюдение требований: Выполнение законов и внутренних правил компании о хранении данных.

Регламенты (правила): Определяют что копировать, как часто, на что (тип носителя), где хранить (вне офиса), как долго хранить и кто отвечает за процесс.

- Сохранение и откат рабочих версий системы.

Сохранение: Перед любым обновлением или изменением создается бекап (резервная копия) всей системы или ее ключевых компонентов (код, конфигурации).

Откат: Если после обновления возникли критичные проблемы, система возвращается к предыдущей, стабильной версии из бекапа. Это позволяет быстро восстановить работу, пока проблемы нового обновления решаются.

- Сохранение и восстановление баз данных.

Сохранение (Бэкап БД): Регулярное создание копий данных.

Восстановление: Процесс возврата БД в рабочее состояние из резервной копии. Проверяется в два этапа:

- Тестовое восстановление: Регулярно (например, раз в месяц) восстанавливают копию на тестовый сервер, чтобы убедиться, что бекапы работают.

- Реальное восстановление: Применяется при аварии на рабочей системе.

- Организация процесса обновления в информационной системе.

План внедрения новых версий ПО, патчей или конфигураций:

- Тестирование: Обновление устанавливается на тестовый стенд, максимально похожий на боевой.

- Проверка: Тестировщики и ключевые пользователи проверяют, что все работает.

- Планирование: Назначается дата и время обновления (часто в нерабочее время), уведомляются пользователи.

- Резервное копирование: Обязательно создается бекап текущей рабочей системы.

- Внедрение: Установка обновления на боевую систему.

- Контроль: Мониторинг работы системы после обновления.

- Откат (если нужно): При неудаче — возврат к предыдущей версии.

- Регламенты обновления.

Документ, определяющий: частоту выхода патчей (ежемесячно/квартально), процедуру тестирования, ответственных, "окна" для установки, порядок информирования пользователей, критерии успешности и отката.

- Обеспечение безопасности функционирования информационной системы.

Комплекс мер для защиты от угроз:

- Технические: Антивирусы, межсетевые экраны (Firewall), системы обнаружения вторжений (IDS/IPS), шифрование данных.

- Административные: Регламенты, инструкции, политика безопасности.

- Программные: Своевременная установка обновлений безопасности (патчей) для ОС и приложений.

- Контроль: Аудит и мониторинг событий безопасности, анализ логов.

- Организация доступа пользователей к информационной системе.

Принцип "Минимальных привилегий" — пользователь получает ровно тот доступ, который нужен для работы, и не более.

- Аутентификация: Проверка личности (логин/пароль, ключ, отпечаток).

- Авторизация: Определение прав доступа к конкретным функциям или данным (роли: "бухгалтер", "менеджер", "администратор").

- Учет (Audit): Фиксация действий пользователей (кто, когда и что делал).

- Управление учетными записями: Своевременная выдача, изменение и блокировка прав при смене должности или увольнении.